**大东沟镇西王庄村采煤沉陷区、便民服务中心、幼儿园等配套项目及辛壁村配套项目**

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：项目资金用于西王庄，辛壁村村民便民服务中心、幼儿园、道路、挡土墙及广场采煤沉陷区治理配套设施建设

项目负责人：马涛

联系人：周鹏飞

联系电话：15603562287

项目存在的主要问题：

资金拨付与工程进度之间还存在一定时间差，一定程度影响工程进度。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：300万元；

项目当年预算金额：300万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：67.75

绩效等级：合格

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结:

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 西王庄室内外装备维修完成率 | 100.00% |
| 资金到位率 | 100.00% |

未完成指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 搬迁小区环境改善度 | 87.50% | 12.5% |
| 预算执行率 | 0.00% | 100% |
| 资金拨付率 | 0.00% | 100% |
| 沉陷区治理村民满意度 | 88.89% | 11.11% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

1. 对项目决策的建议：

要进一步完善和加强项目决策制度建设。

1. 对预算安排与执行的建议：

1、提高对预算编制的重要性认识；2、严格按照财政部门要求编制部门预算；3、加强对预算执行情况的监督。

1. 对资金管理的建议：

提高预算精准率，合理支配，确保进度，进一步加强资金管理，确保专款专用。

1. 对项目管理的建议：

加强部门预算项目管理，1、探索绩效预算管理模式，建立追踪问效机制；2、深化财政改革，完善参与式项目管理；3、树立法制观念，建立健全项目管理监督机制。

1. 其它：

无

1. 备注：

无